Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano |
| Data | 30.09.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Creato gantt consuntivo, creato design, creata classe vector, e inserito bottoni textbox e label nel jframe |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| I tempi sono più o meno simili alla pianificazione, con un leggerissimo ritardo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Avere un modo funzionante per disegnare vettori facendo dare all’utente o coordinate polari o cartesiane. creazione classe dell’oggetto da muovere |